SSAFY 2학기 공통 프로젝트

프로젝트 기획서

Vision AI 기반 외국인 역내 이동 동행 서비스

- 강석진 · 김민준 · 이송제 · 이윤우 · 이정훈 · 홍진규 · 황문규 -

목차

1. 프로젝트 개요	3

2. 기획 배경 및 문제 정의	3

3. 서비스 목표 및 기대효과	5

4. 타깃 사용자 및 페르소나	5

5. 핵심 기능	6

6. 대표 사용자 시나리오	7

7. AI 모델 설계	7

8. 시스템 아키텍처 및 기술 스택	8

9. 데이터 모델 (ERD)	9

10. 외부 API 및 연동	9

11. 개발 일정	10

12. 향후 확장 방향	10

# 1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 한국의 기차역, 지하철역을 이용하는 외국인 관광객·거주자가 겪는 실내 길찾기의 어려움을 해결하기 위한 Vision AI 기반 웹 서비스이다. 사용자는 앱 설치 없이 QR 코드 또는 웹브라우저로 접속해, 역 내부의 표지판을 사진으로 촬영하는 것만으로 자신의 현재 위치를 파악하고 목적지까지의 경로를 안내받는다. 길찾기만으로 해결되지 않는 상황에서는 역무원과의 실시간 화상 상담으로 도움을 받을 수 있다.

## ▍ 한 줄 소개

“낯선 지하철역에서 표지판을 찍으면, 내 위치와 목적지까지의 길을 내 언어로 안내받는다.”

## ▍ 핵심 동작

| 동작 | 설명 |
| --- | --- |
| 표지판 촬영 | 역 안내판/표지판을 카메라로 촬영하면 Vision AI가 현재 위치(층·구역)를 인식 |
| 목적지 설정 | 목적지(역명·출구·관광지·숙소 등)를 입력하고 교통카드·현금 등 이용 조건 선택 |
| 경로 안내 | 현재 위치 → 목적지까지 표지판 이미지 기반 단계별 경로 안내 + 편의시설 안내 |

# 2. 기획 배경 및 문제 정의

## ▍ 2.1 기획 배경

- 방한 외국인 관광객이 지속적으로 증가하고 있으며, 이들의 상당수가 대중교통을 주요 이동수단으로 이용한다.

- 그 중에서도 지하철역은 지하 다층 구조, 복잡한 환승 통로, 다수의 출구로 이루어져 있고, 실내에서는 GPS·일반 지도앱의 정확도가 크게 떨어진다.

- 위의 사유와 더불어 한국의 지하철 시스템이 익숙치 않아 방향을 잃거나 잘못된 출구·승강장으로 이동하는 사례가 빈번하다.

- 기존 길찾기 서비스는 ‘역 → 역’ 단위 경로에 집중되어 있어, 정작 역 내부 동선 안내는 여전히 문제로 남아있다.

## ▍ 2.2 문제 정의

| 문제 | 구체적 상황 |
| --- | --- |
| 실내 위치 파악 곤란 | 지하 구조물로 GPS 음영이 발생해 내가 지금 역 어디에 있는지 알기 어렵다. |
| 지하철 시스템 | 역 구조와 노선 체계에 익숙하지 않아 외국인들이 어려움을 겪는다. |
| 복잡한 내부 구조 | 환승·개찰구·출구가 얽혀 있어 단순 지도만으로는 실제 내부 경로를 알기 어렵다. |
| 도움 요청 채널 부재 | 길을 잃었을 때 즉시 도움을 받을 수 있는 다국어 실시간 지원 수단이 없다. |
| 맞춤형 안내 부족 | 교통약자를 고려한 사용자 특성에 맞는 맞춤형 경로 안내가 제한적이다. |

## ▍ 2.3 기존 서비스의 한계

- 글로벌 지도 앱: 한국의 공간 정보 국외 반출 규제로 인해, 정밀한 실내 지도가 지원되지 않음.

- 국내 로컬 지도 앱: 역 내에서의 정확한 내부 위치 파악이 안됨.

- 역사 내 안내도: 현재 위치 기준 동적 경로 제공 불가, 다국어 지원 제한적.

주변 행인에게 도움 요청: 언어의 장벽으로 인한 소극적인 태도로 큰 도움이 되지 않음.

| 비교 항목 | 타다 지하철 | 카카오 지하철 | 네이버 지도 | Google Maps | 제안 서비스 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지하철 경로 안내 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 환승 정보 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 역사 내부 시설 정보 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 역사 내부 길찾기 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 실시간 실내 위치 안내 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Vision AI 기반 안내 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 외국인 맞춤 안내 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 전국 역사 확장 가능 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |

## ▍ 2.4. 우리 서비스의 차별점

- 안내 표지판 인식을 통한 지하철 역 내부 실내 위치 파악

- 사용자의 결제 상황을 고려한 맞춤형 경로 추천

- 다음 안내 표지판 사진 안내를 통한 직관적인 경로 안내

- 실시간 역무원 화상연결

# 3. 서비스 목표 및 기대효과

## ▍ 3.1 프로젝트 목표

- 앱 설치 없이 웹 브라우저만으로 즉시 이용 가능한 실내 길안내 경험 제공

- 표지판 사진 1장으로 역내부에서의 현재 위치를 자동 인식하는 Vision AI 파이프라인 구축

- 영어·일본어·중국어 다국어 UI 및 안내로 언어 장벽 해소

- 길찾기 실패 시 역무원 실시간 화상 상담으로 안전망 제공

## ▍ 3.2 기대효과

| 관점 | 기대효과 |
| --- | --- |
| 이용자 | 언어·구조에 대한 스트레스 없이 목적지까지 빠르고 정확하게 이동, 여행 만족도 향상 |
| 역·운영기관 | 반복 문의 감소 및 민원 대시보드를 통한 응대 효율화, 데이터 기반 개선 |
| 사회적 | 교통약자·외국인 대상 이동권 향상 |
| 기술적 | 실내 측위·Vision AI·WebRTC 실시간 통신을 통합한 서비스 확장 기반 구축 |

# 4. 타깃 사용자 및 페르소나

## ▍ 4.1 주요 타깃

- 1차 타깃: 한국 지하철을 처음 이용하는 외국인 관광객(개별 자유여행객)

- 2차 타깃: 국내 거주 외국인, 한국어 안내가 익숙지 않은 이용자

- 운영 사용자: 실시간 상담·민원을 응대하는 역무원(관리자)

## ▍ 4.2 페르소나

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 이름 / 프로필 | Emma (28세, 미국) — 4박 5일 한국 자유여행, 스마트폰 능숙, 한국어 불가 |
| 상황 | 대구역에서 지하철로 관광지로 이동하려 하나, 복잡한 내부 구조에 길을 잃음 |
| 니즈 | 지금 내 위치와 목적지까지 가는 길을 영어로, 앱 설치 없이 바로 확인하고 싶다 |
| Pain Point | GPS가 실내에서 부정확, 물어볼 사람을 찾기 어렵고 언어도 통하지 않음 |

# 5. 핵심 기능

## ▍ 5.1 다국어 및 개인화

- 최초 접속 시 언어 선택 — 영어·일본어·중국어 지원

- 로그인 사용자 대상 목적지 검색 기록 제공

## ▍ 5.2 시작 위치 설정

- QR 코드 기반: 역 내 표지판/안내판의 QR을 스캔해 웹 서비스 접속과 동시에 현재 위치 자동 설정

- GPS 기반: 위치 권한 허용 시 가장 가까운 역으로 위치 설정

- 사용자 입력 기반: 사용자가 현재 역을 직접 선택

- 이미지 촬영: 표지판 촬영으로 역 내에 정확한 위치 파악

## ▍ 5.3 Vision AI 기반 길안내

- 이미지 인식: 표지판 촬영 이미지에서 표지판을 인식해 현재 실내 위치(층·구역)를 추정

- 목적지 설정: 역명·출구·노선·관광지·숙소명 등 텍스트 입력 및 지도 기반 후보 목록 제시

- 이용 조건 선택: 교통카드 유무·현금/카드 결제 여부 등을 반영한 역 내 맞춤 경로 제공

- 경로 상세 안내: 인식된 위치를 기준으로 목적지까지의 전체 경로와 각 지점 표지판 이미지를 단계별로 안내

## ▍ 5.4 실시간 화상 상담

- 길찾기로도 해결이 어려울 때 도움 요청 버튼으로 역무원과 실시간 화상 연결

- 스트리밍 화면에 등장하는 제3자의 얼굴을 AI로 자동 모자이크 처리하여 프라이버시 보호

## ▍ 5.5 역무원 관리자

- 민원 대시보드: 날짜·시간과 함께 AI가 요약한 통화 녹음 요약본 확인

- 사용자 차단: 악성 사용자를 이메일 기준으로 차단하여 서비스 이용 제한

- 화상 상담: 역무원은 관리자 페이지에서 상담 요청을 수신하고 실시간 안내 제공

## ▍ 5.6 회원/인증

- 비회원: 임시 세션 ID로 즉시 이용

- 회원: OAuth 또는 이메일 인증 기반 가입/로그인

- 관리자: 전용 ID/PW로 관리자 페이지 접속 및 상담 대기

# 6. 대표 사용자 시나리오

사용자가 서비스 접속 후 출발지에서 목적지까지 이동하는 대표 플로우이다.

| # | 사용자 행동 | 시스템 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 역 표지판의 QR 코드 스캔 | 웹서비스 접속, 역 내의 현재 위치 자동 설정, 언어 선택 요청 |
| 1-2 | 사진 촬영으로 눈앞 표지판 촬영 | Vision AI가 표지판 인식 → 현재 층·구역 위치 추정 |
| 2 | 목적지 입력 | 지도 기반 후보 제시, 목적지 확정 |
| 3 | 사용자 정보 선택 | 결제 수단 고려한 맞춤 경로 생성 |
| 4 | 안내에 따라 이동 | 지점별 표지판 이미지와 방향을 단계적으로 안내 |
| 5 | 길을 잃어 ‘도움 요청’ 클릭 | 역무원과 화상 연결하여 실시간 안내 |

# 7. AI 모델 설계(after)

서비스의 핵심 기술은 표지판 이미지로 실내 위치를 추정하는 이미지 분류 모델이다. 1차 개발 대상은 대구역을 파일럿으로 한다.

## ▍ 7.1 모델 정의

- 모델명: 대구역 표지판 위치 인식 모델 v1

- 정의: 사용자가 촬영한 사진 1장을 입력받아 대구역 내 어느 표지판인지(위치 ID)를 분류. 표지판 인식을 통해 사용자의 실내 위치를 추정하는 것이 최종 목적

## ▍ 7.2 입출력

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | RGB 이미지 1장 (224×224 리사이즈, ImageNet 통계로 정규화) |
| 출력 | 약 43개 표지판 위치 ID(S1_01 ~ S3_20)에 대한 확률 분포 |
| 활용 | top-1 ID → 2D 맵상의 표지판 좌표와 매칭 → 사용자 현재 위치 추정 |

## ▍ 7.3 아키텍처 및 학습 설정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 백본 | ResNet50 (ImageNet-1K 사전학습, torchvision IMAGENET1K_V2 가중치, 약 25.6M 파라미터) |
| 분류 헤드 | 마지막 fc 레이어를 2048 → 클래스 수(≈43)의 Linear로 교체 |
| 학습 방식 | 전체 레이어 파인튜닝(freeze 없음) - 역 내부 조명·재질이 ImageNet 분포와 달라 백본까지 함께 적응 |
| 옵티마이저 | AdamW (lr 1e-4, weight decay 1e-4), Cosine Annealing 스케줄, 15 epoch |
| 학습 환경 | Mixed Precision(AMP), 배치 64 |
| 데이터 증강 | RandomResizedCrop, ColorJitter(조명), ±7° 회전, RandomErasing(행인 가림). 좌우반전은 제외(화살표·글자 방향이 핵심 정보) |

## ▍ 7.4 데이터셋 및 평가

- 데이터: 대구역 1~3층 실사 촬영, 표지판당 최대 36장(앞/뒷면 × 거리·각도·높이 다양화), 총 약 1,500장

- 전처리: 앞면(F)/뒷면(B)은 물리적으로 같은 위치이므로 동일 위치 ID로 병합

- 분할: 표지판별 층화 무작위 분할 (train 80% / val 20%, 시드 고정)

- 평가지표: val top-1 accuracy, floor accuracy(층 정합), 클래스별 정확도, 혼동 쌍 분석

- 알려진 한계: val이 학습과 같은 날·같은 기기로 촬영되어 수치가 낙관적일 수 있음 → 공식 성능은 별도 촬영한 실전 테스트셋으로 측정 예정

# 8. 시스템 아키텍처 및 기술 스택(after)

## ▍ 8.1 아키텍처 개요

클라이언트(PWA) ↔ 백엔드 API 서버 ↔ AI 추론 서버 / 실시간 통신 서버 구조로 구성되며, 이미지·녹취 파일은 오브젝트 스토리지에, 세션·캐시는 인메모리 저장소에 관리한다. 전 구간 HTTPS(TLS)로 통신한다.

- Client(PWA) → API Server: 인증, 위치/목적지/경로, 편의시설 조회

- Client → AI 추론 서버: 표지판 이미지 업로드 → 위치 ID 추론

- Client ↔ Staff: WebRTC 기반 실시간 화상(미디어 서버/시그널링) + 얼굴 비식별화

- Storage: 표지판/경로/상담 녹취 이미지·영상은 S3, 세션·캐시는 Redis

## ▍ 8.2 기술 스택

| 구분 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React(PWA) | 앱 설치 없는 모바일 최적화 웹, 카메라·QR·위치 연동 |
| Backend | Spring Boot, Redis | REST API, 인증/세션, 캐싱, 비즈니스 로직 |
| AI | Python, PyTorch (ResNet50) | 표지판 위치 인식 이미지 분류, 얼굴 비식별화 |
| Realtime | WebRTC | 역무원-사용자 실시간 화상 상담 |
| Database | 관계형 DB(MySQL) + MongoDB | 정형 데이터 + 로그/비정형 데이터 |
| Storage | AWS S3 | 표지판·경로·상담 녹취 이미지/영상 저장 |
| Infra | AWS EC2 | 애플리케이션 배포/운영 환경 |
| 협업 | GitLab, Jira, Notion, Figma | 형상관리, 이슈/스프린트 관리, 문서, 디자인 |

※ Frontend 프레임워크 및 DB 세부 사양은 개발 착수 시점의 팀 합의에 따라 확정한다.

# 9. 데이터 모델 (ERD)

서비스 핵심 엔터티는 다음과 같으며, 위치 그래프와 상담/블랙리스트를 중심으로 설계한다.

| 엔터티 | 주요 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| STATION | station_id, name_ko, name_en, region | 역 기본 정보(다국어 역명 포함) |
| POINT | point_id, station_id, type, floor | 역 내 위치 지점(표지판/시설 등)과 층 정보 |
| EDGE | edge_id, from_point_id, to_point_id, weight, photo_s3, use_stair | 지점 간 이동 경로(가중치·경로 이미지·계단 여부) |
| USER | user_id, email, password_hash, language, created_at, deleted_at | 회원 정보 및 선호 언어 |
| STAFF | staff_id, station_id, username, staff_code, password_hash | 관리자(역무원) 계정 |
| CONSULTATION | consultation_id, requester_user_id, status, started_at, ended_at, record_id, summary | 화상 상담 이력 및 AI 요약 |
| BLACKLIST | blacklist_id, user_id, staff_id, reason, registered_at, released_at | 악성 사용자 차단 관리 |

# 10. 외부 API 및 연동

| API | 활용 |
| --- | --- |
| Geolocation(Web API) | GPS 기반 현재 위치/최근접 역 설정 |
| ODsay API | 지하철 노선·경로 정보 조회 |
| Naver Map API | 지도 UI 표시 및 목적지 검색 |

# 11. 개발 일정

| 기간 | 마일스톤 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 07.13 ~ 07.24 | 기획·설계 | 아이디어 확정, 요구사항 명세, ERD·아키텍처 설계, 와이어프레임, AI 데이터 수집 |
| 07.27 ~ 08.12 | 핵심 개발 및 배포 | 길안내·경로·편의시설, 화상 상담(WebRTC), 다국어, 관리자 기능 구현 및 배포 |
| 08.10 ~ 08.12 | 연동 테스트 | 통합 테스트, 안정화, 최종 데모, 실전 테스트셋 성능 측정 |
| 08.13 ~ 08.14 | 시연·회고 | 최종 산출물 및 발표 준비, 회고 및 확장 방향 정리 |

※ 세부 일정은 Jira 스프린트 보드로 관리하며, 상세 커리큘럼 일정에 따라 조정될 수 있다.

# 12. 향후 확장 방향

- 대상 역 확대: 대구역 → 주요 환승역·수도권 지하철로 표지판 데이터셋과 위치 그래프 확장

- 모델 고도화: 실전 테스트셋 기반 성능 검증, 조명·혼잡 상황에 강인한 데이터 증강 및 경량화

- 기능 확장: 음성 안내(TTS), 교통약자 맞춤 경로(엘리베이터 우선), 실시간 혼잡도 연동

- 운영 확장: 민원 데이터 분석 기반 안내 사각지대 개선, 다국어 확대